АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22  августа  2016 г.  № 252

Об  утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на период 2012-2020 годы»

за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области №75 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Свободинского сельсовета   Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,  Администрация Свободинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на период 2012-2020 годы»  за 2015 год.

2. Опубликовать  настоящее Постановление в Информационном бюллетене Администрации Свободинского сельсовета и разместить на официальном сайте Администрации  Свободинского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Свободинского сельсовета                                             Е.А.Албегонова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на период 2012-2020 годы»

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В 2015 году мероприятия по энергосбережению не были реализованы в связи с недофинансированием

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Мероприятие 1. Проведение обязательных энергетических обследований– мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования.

Мероприятие 2. Замена ламп накаливания (ЛН) на энергосберегающие-

мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Проведение обязательных энергетических обследований мероприятие выполнено на 0%.

Замена ламп накаливания (ЛН) на энергосберегающие – мероприятие выполнено на 0%.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

Запланировано всего 5,0 тыс.рублей, в том числе:

- Проведение обязательных энергетических обследований -3тыс. рублей, исполнено-0 тыс. руб.

- на замену ламп накаливания (ЛН) на энергосберегающие 2 тыс. рублей, исполнено 0 руб.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2015 году  в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на период 2012-2020 годы»

постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области№262от 11.11.2015 г. внесены изменения.

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

| Формулировка подкритерия | оценка |
| --- | --- |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 0% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 0% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 0% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 0% |

Программа в 2015 году признана не эффективной.